Compliance & DORA-Konformität

Vorgehen, Stakeholder & Aufgabenteilung für die dispDB-Plattform

Stand: Juni 2026  ·  Version 1.0  ·  Technische Projektbegleitung (TPB)

# 1. Warum Compliance & DORA keine Kür sind

dispDB ist keine interne Spielwiese — es ist eine analytische Plattform in einem BaFin-regulierten Versicherungsunternehmen, die Vorstandsreporting beliefert und Daten aus produktiven Kernsystemen (AS/400, Oracle 11g) verarbeitet. Damit greifen automatisch folgende Regulierungsrahmen:

| Regulierung | Geltungsbereich | Relevanz für dispDB |
| --- | --- | --- |
| DORA (seit Jan. 2025) | ICT-Resilienz, Drittanbieter-Management, Incident Reporting | Volle Anwendung — Mutterkonzern ist ICT-Drittanbieter |
| VAIT / BaFin-RS | IT-Governance für Versicherungen | Technische Sicherheitsanforderungen, Dokumentationspflichten |
| DSGVO | Personenbezogene Daten | Versicherungsvertrags- und Kundendaten in Bronze/Silver |
| Konzern-Richtlinien | Mutterkonzern als Infrastrukturlieferant | Azure-Tenant, ADLS, Terraform — vertragliche DORA-Konformität |

⚠ Kritischer Punkt: DORA betrachtet den Mutterkonzern als ICT-Drittanbieter — seine Terraform-Infrastruktur, sein Azure-Tenant, seine ADLS-Bereitstellung. Das macht das Drittanbieter-Register und die Vertragsgestaltung zur Pflichtaufgabe, die der TPB allein nicht lösen kann. Frühzeitige Einbindung des Risikomanagements ist zwingend erforderlich.

# 2. Das Vorgehen — in sinnvoller Reihenfolge

## Phase 0: Orientierung schaffen (vor Projektstart)

Bevor eigene Strukturen aufgebaut werden: verstehen, was im eigenen Haus bereits existiert. Die meisten Versicherungen haben als DORA-Reaktion bereits Strukturen geschaffen — ein ICT-Risikoregister, einen DORA-Beauftragten, Prozesse für Incident Reporting. Ziel ist Andocken, nicht neu erfinden.

Konkrete Fragen, die intern gestellt werden müssen:

- Gibt es ein bestehendes ICT-Risikoregister? In welchem Format?

- Gibt es bereits einen DORA-Verantwortlichen (oft in IT-Governance oder Compliance)?

- Gibt es eine Liste genehmigter ICT-Drittanbieter? Ist der Mutterkonzern darin erfasst?

- Gibt es ein Muster für Technische Sicherheitskonzepte (TSK), das bei neuen Plattformen verlangt wird?

## Phase 1: Compliance frühzeitig einbeziehen

Keine technische Entscheidung zu Governance, Security oder Datenzugriff trifft man allein — Compliance gibt den Rahmen vor. Das konkrete Vorgehen:

- Kick-off-Gespräch mit Compliance-Beauftragtem: "Was braucht ihr von mir für eine DORA-konforme Abnahme von dispDB — und wann?" Das ist die wichtigste Frage, weil sie den gesamten Aufwand definiert.

- Sensitivity-Label-Kategorien abstimmen: Was gilt als Vertraulich, was als Intern? Konfiguration erfolgt in Microsoft Purview, aber die Kategorien kommen von Compliance.

- Gemeinsames ICT-Risikoregister aufbauen: TPB liefert den technischen Teil (Komponenten, Risikobeschreibung, Maßnahmen), Compliance bewertet fachlich und genehmigt.

## Phase 2: Technische Maßnahmen bauen — mit Compliance als Abnehmer

Die technischen Maßnahmen sind bekannt: Audit Trail (Delta Transaction Log + Monitor Hub + Azure Monitor), Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, Unity Catalog ACLs, Purview Lineage. Der entscheidende Unterschied zu einem rein technischen Vorgehen:

Dokumentiert wird für einen menschlichen Abnehmer — nicht nur für sich selbst. Das bedeutet: Architekturdiagramm, Datenflusskarte, Komponentenbeschreibung mit Risikoeinstufung — in einer Form, die ein Compliance-Mitarbeiter ohne Databricks-Kenntnisse versteht.

## Phase 3: Formale Abnahme vor Go-Live

Kein Vorstandsreport ohne Compliance-Freigabe. Das ist keine Bürokratie sondern Schutz für den TPB — man will nicht als Projektleiter die persönliche Verantwortung für eine nicht abgenommene Plattform tragen.

- Vollständige Dokumentation (TSK) einreichen

- Review durch ISB, DSB und Compliance-Beauftragten

- Formale Freigabe mit Unterschrift vor dem ersten produktiven Pipeline-Run

- Planung: 2–4 Wochen Vorlauf für den Abnahmeprozess einrechnen

# 3. Wer ist einzubeziehen — und wann

Nicht jede dieser Rollen existiert als separate Person. In kleineren Häusern trägt ein Compliance-Mitarbeiter mehrere davon. Die erste Aufgabe ist herauszufinden, wer konkret welche Funktion innehat.

| Funktion | Rolle | Zeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Compliance-Beauftragter | Gibt regulatorischen Rahmen vor, genehmigt ICT-Risikoregister, unterzeichnet Abnahme | Sofort — vor dem ersten technischen Build |
| Informationssicherheits-beauftragter (ISB) | Definiert Schutzbedarfsanalyse, prüft technische Sicherheitsmaßnahmen, gibt TSK frei | Früh — spätestens bei Entscheidung über Zugriffskonzept |
| Datenschutzbeauftragter (DSB) | Prüft DSGVO-Konformität (personenbezogene Versicherungsdaten), ggf. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten | Früh — sobald klar ist, welche Daten verarbeitet werden |
| IT-Risikomanagement | Pflegt ICT-Risikoregister, bewertet Drittanbieterrisiko Mutterkonzern | Parallel zu Phase 1 |
| Interne Revision | Prüft am Ende, ob Kontrollen greifen — als Testlauf vor Go-Live | Vor Go-Live |
| DORA-Beauftragter (falls separat) | Koordiniert DORA-Umsetzung konzernweit | Phase 0 — Orientierungsphase |
| Mutterkonzern DNA-Team | Liefert Infrastruktur-Dokumentation für Drittanbieter-Register | Sobald Drittanbieter-Register aufgebaut wird |

# 4. Das zentrale Dokument: Technisches Sicherheitskonzept (TSK)

Fast alle Stakeholder wollen letztlich ein Dokument: das Technische Sicherheitskonzept (TSK) für dispDB. Es ist Grundlage für ICT-Risikoregister, DORA-Abnahme und Interne Revision zugleich.

Typische Bestandteile des TSK:

| Kapitel | Inhalt |
| --- | --- |
| 1. Systemzweck & Datenklassen | Was macht dispDB, welche Datenarten werden verarbeitet, Schutzbedarfskategorien |
| 2. Architektur & Datenfluss | Komponentendiagramm, Datenfluss AS/400 → Bronze → Silver → Gold → Power BI |
| 3. Schutzbedarfsanalyse | Was passiert bei Verlust / Kompromittierung / Nichtverfügbarkeit jeder Komponente |
| 4. Technische Schutzmaßnahmen | Verschlüsselung (AES-256 at rest, TLS 1.2+ in transit), Zugriffskontrollen, Monitoring |
| 5. Notfall- & Wiederherstellungskonzept | RTO/RPO für jede kritische Komponente, Delta Lake Time Travel als Recovery-Mechanismus |
| 6. Drittanbieter-Aufstellung | Mutterkonzern (Infrastruktur), Microsoft (Fabric/Azure), Databricks — je mit Risikoeinschätzung |
| 7. Verantwortlichkeiten | Wer ist für was zuständig — TPB, Compliance, ISB, Mutterkonzern |
| 8. Audit Trail & Nachweise | Delta Transaction Log, Monitor Hub, Azure Monitor, Purview Lineage — als DORA-Nachweis |

# 5. Aufgabenteilung — Compliance vs. TPB

| Compliance-Abteilung - Interpretiert regulatorische Anforderungen (DORA, BaFin, DSGVO) - Führt interne Audits durch - Genehmigt ICT-Risikoregister - Meldet ICT-Incidents an BaFin - Definiert Sensitivity-Label-Kategorien - Signiert finale DORA-Konformitätserklärung (Abnahme) - Frühzeitig einbeziehen — vor dem Bauen! | Stefan — TPB / Systemarchitekt - Setzt technische Maßnahmen um - Dokumentiert Architektur prüfungsgerecht - Implementiert Audit Trails (Delta Log, Monitor Hub, Azure Monitor) - Konfiguriert Sensitivity Labels in Microsoft Purview - Konfiguriert Zugriffskontrollen (Workspace Roles, Unity Catalog ACLs) - Definiert RTO/RPO für technische Komponenten - Füllt ICT-Risikoregister (technischer Teil) - Meldet technische Incidents intern an Compliance |
| --- | --- |

Empfehlung: Monatlicher Review-Termin mit Compliance während der Aufbauphase. Gemeinsames ICT-Risikoregister: TPB füllt technisch, Compliance bewertet fachlich. Vor Go-Live: formale Compliance-Abnahme mit 2–4 Wochen Vorlauf einplanen.

# 6. Pragmatischer Einstieg — drei Schritte vor dem 11. Juni

Schritt 1: Zuständigen intern identifizieren → Kurze E-Mail an Vorgesetzten oder IT-Leiter: "Wer ist unser Ansprechpartner für DORA und IT-Sicherheitsfreigaben bei neuen Plattformen?"

Schritt 2: Erstes 30-Minuten-Gespräch führen → Einzige Agenda: "Was braucht ihr von mir für eine Abnahme — und in welchem Format?" → Das ist die wichtigste Frage überhaupt, weil sie den gesamten Aufwand definiert.

Schritt 3: Internes TSK-Muster beschaffen → Klären, ob ein Technisches Sicherheitskonzept nach einem internen Muster verlangt wird. → Wenn ja: Muster jetzt besorgen — nicht erst nach dem Build.

Alles weitere — Sensitivity Labels konfigurieren, Unity Catalog ACLs setzen, Monitor Hub einrichten — baut auf diesen Antworten auf. Kein technisches Detail rechtfertigt es, diesen Schritt zu überspringen.

# 7. Nächste Schritte in diesem dedizierten Chat

Folgende Themen werden in den nächsten Sitzungen ausgearbeitet:

- Technisches Sicherheitskonzept (TSK): Vollständige Struktur und Inhalte aller Kapitel, angepasst an die dispDB-Architektur

- Gesprächsleitfäden für Compliance-Stakeholder: Vorbereitung auf Kick-off-Gespräch mit Compliance-Beauftragtem, ISB und DSB — inklusive Fragen, Antworten und Dokumentation

- DORA-spezifische Nachweisanforderungen: Welche konkreten Nachweise (Dokumente, Logs, Konfigurationen) braucht eine DORA-Prüfung — und wie produziert dispDB sie technisch

Dieses Dokument ist der Ausgangspunkt des dedizierten Compliance-Chats für die dispDB DnA-Plattform. Es ersetzt keine formale juristische oder regulatorische Beratung und ist als internes Arbeitsdokument des TPB zu verstehen.